Приложение к приказу МБДОУ «Детский сад «Чайка» от 16.05.2016г. №.23/2

ПЛАН

внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам в МБДОУ «Детскй сад «Чайка»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | ответственный | | **Дата** | Результат |
| I. Организационные мероприятия | | | | | |
| 1 | Определение ответственных за внедрение регионального сегмента в **ОО** | заведующий | май 2016 | | приказы ОО о назначении ответственного за внедрение регионального сегмента в образовательный процесс в образовательный процесс |
| 2 | Создание рабочих групп в ОО по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом | заведующий | май 2016 | | наличие действующих рабочих групп по внедрению регионального сегмента в управление образовательном процессом |
| 3 | Издание локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в управлении образовательным процессом | заведующий | май 2016 | | наличие локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в образовательном процессе |
| 4 | Размещение информации на сайте **ОО** о внедрении регионального сегмента в образовательный регионального сегмента в образовательный процесс, ссылок на информационные системы | Ответственный за внедрение регионального сегмента | до  01.09.2016 | | наличие информации на сайте ОО о внедрении регионального сегмента, ссылок на информационные системы |
| 5 | Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных в региональном сегменте | заведующий | 01.01.2017 | | соблюдение требований законодательства о персональных данных |
| 6 | Контроль за соблюдением требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента». | заведующий | ежегодно до 01.10.16 | | наличие в ОО согласий на обработку персональных данных участников образовательного процесса, данные которых содержатся в региональном сегменте, локальных документов ОО в соответствии с законодательством о персональных данных |
| 7 | Мониторинг внедрения регионального сегмента в ОО. | заведующий | ежемесячно | | наличие данных о состоянии внедрения регионального сегмента в ОО |
| П.Методическое сопровождение внедрени | | | | | |
|  | Разработка методических | заведующий и | май 2016 | | использование |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | рекомендаций по работе в информационных системах регионального сегмента | рабочая группа |  | Методических рекомендаций в деятельности **ОО** |
| 9 | Оказание методической поддержки при внедрении регионального сегмента | заведующий и рабочая группа | в течение всего срока внедрения | оперативное решение вопросов при внедрении и использовании информационных систем |
| 10 | Включение вопросов по обмену опытом по внедрению и использованию регионального сегмента в образовательном процессе в семинары, конференции, форумы и другие мероприятия для руководителей ОО | заведующий и рабочая группа | в течение всего срока внедрения регионального сегмента | обмен опытом специалистов **ОО** при использовании информационных систем регионального сегмента в образовательном процессе |
| **III**. Актуализация данных в региональном сегменте | | | | |
| 11 | Сбор данных о контингенте **ОО** для проведения сверки данных в региональном сегменте | заведующий и  рабочая  группа | июнь 2016 | Списки обучающихся,представленные членами рабочей группы |
| 12 | Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы | заведующий и рабочая группа | июнь-  июль2016 | справка-подтверждение о соответствии данных о контингенте в региональном сегменте с данными в **ОО** |
| 13 | Проведение мониторинга ведения регионального сегмента в соответствии с актуальными унифицированными функционально-техническими требованиями к региональному сегменту, заполнение данных о контингенте | заведующий и рабочая группа | По плану,в течение всего срока внедрения регионального сегмента | полное заполнение данных о контингенте **ОО**. |
| 14 | Организация сбора статистических данных о контингенте из регионального сегмента в безбумажном виде | заведующий и рабочая группа | 01.08.2016 | сокращение документооборота, наличие достоверных статистических данных о контингенте **ОО** |